Задачи

|  |  |
| --- | --- |
| Задача | Сроки выполнения |
| Выбор темы и обсуждение | 01.02.2021 – 09.02.2021 |
| Установка Git, создание репозитория и проекта, добавление сотрудников | 10.02.2021 – 14.02.2021 |
| Разработка послойной модели, общей архитектуры, диаграммы развертывания, составление плана задач | 10.02.2021 – 16.02.2021 |
| Проектирование и описание БД | 17.02.2021 – 23.02.2021 |
| Создание проекта (Веб – приложение ASP.NET Core), подключение проекта к БД, создание пользовательского интерфейса, коммит в GitHub | 24.02.2021 – 09.03.2021 |
| Разработка плана тестирования | 10.03.2021 – 16.03.2021 |
| Тестирование приложения и оценка экономической эффективности приложения | 17.03.2021 – 23.03.2021 |
| Оформление ТЗ | 24.03.2021 – 30.03.2021 |
| Оформление ПЗ и подготовка к защите | 31.03.2021 – 06.04.2021 |